南京财经大学财税治理现代化实践教育中心装修改造工程

招标文件

招标编号：NCZB20170707-工程71

招标人（章）：南京财经大学招投标中心

时间：2017年7月7日

前 附 表

| 项目名称 | 财税治理现代化实践教育中心装修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 南京财经大学仙林校区 |  |  |
| 项目负责人 | 张老师 | 联系电话 | 13770566072 |
| 项目承办单位 | 财税学院 | 采购方式 | 公开招标 |
| 招标内容 | 确定财税治理现代化实践教育中心装修改造工程供应商 |  |  |
| 付款方式 | 合同签定，工程竣工验收合格后付至合同总价的80%；审计结束后付至审定价的95%；其余5%为质保金，质保期满无质量问题后20个工作日内无息付清。 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 | 材料、采购安装及修缮工程 |
| 工期要求 | 签订合同后，中标人在20个日历日内完成。 |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本四套副本。 |  |  |
| 投标保证金 | 投标保证金的金额（元）：壹万元整 ￥10000.00 投标保证金的形式：Error: Reference source not found银行本票Error: Reference source not found银行汇票 南京财经大学开户行信息： 账号：4301011219100159523 户名：南京财经大学 开户银行：工行察哈尔路支行 中标并与本校签订合同后自动转为履约保证金。投标人中标后如拒绝按投标承诺与本校签订合同的或与本校签署合同后拒绝履行合同的，本校有权不退还其投标保证金，并追究其相应的法律责任。未中标投标人的投标保证金在本校发布中标公示期满之日起20个工作日内无息退还。中标人的履约保证金在履约结束且无履约争议后的20个工作日内无息退还。 |  |  |
| 标书工本费 | 凡参加投标的单位需交纳标书工本费、议标评标费等合计人民币叁佰元整（￥：300元），此款不退还，本校开具正规收据。 |  |  |
| 招标技术答疑、看现场 | 招标人统一组织对招标项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2017年7月18日上午9点在南京财经大学仙林校区专一楼集中。联系人：张老师 联系电话：13770566072 投标人须持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其投标文件。 |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京财经大学招投标中心 地址：南京市亚东新城区文苑路3号，行政楼405室 接收人：刘老师 联系电话：86718575 投标文件递交时间：2017年7月26日上午9：00-10：00（北京时间），其余时间恕不接受。 投标截止时间：2017年7月26日上午10时整（北京时间）。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后60个日历日内有效 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |

南京财经大学财税治理现代化实践教育中心装修改造工程

招标文件

南京财经大学财税治理现代化实践教育中心装修改造工程实行公开招标（招标编号：NCZB20170707-工程71），本次招标由学校招投标中心统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照招投标有关规定开展工作，请各投标人积极配合，认真阅读本招标文件，精心做好相应工作。现将招标有关事项告知如下：

- 一、总则

1、适用范围：本招标文件仅适合于本次一个标段招标。

2、投标费用：无论中标与否，投标人自行承担投标费用。

3、招标文件的约束力：投标人一旦参加投标即认为接受本招标文件的条件和规定。

- 二、项目描述：

投标人根据本招标文件要求完成工程量清单（附件三）所有内容；提供3年的质保期，质保期内出现质量问题，投标人必须及时响应、免费上门维修。

- 三、投标人资质要求:

1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、投标人具有建筑工程施工总承包企业二级(含)以上资质，或建筑装饰装修工程专业承包企业二级(含)以上资质。

3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同）。

4、投标人具有安全生产许可证。

5、委托代理人需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年4月~2017年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。

6、投标人须提供2014年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。

7、法律、行政法规规定的其他从事本项目资质条件。

8、本次招标不接受联合体投标。

- 四、投标人须知

1、投标人必须合法经营，遵守国家各项法律法规，遵守学校各项规章制度的有关规定。在校园内的一切活动须服从学校管理部门的统一领导和管理。

2、投标人独立承担经营活动中所产生的债权、债务，独立承担工商、物价、税收、安全等方面的法律责任。

3、中标候选人由本校评标小组确定。

4、最低报价不作为中标的唯一条件；未能中标的，本校对其原因不作专门解释。

5、投标人保证，一当中标，所提供的产品质量符合国家标准，绝不提供假冒伪劣商品；本招标文件明确指定型号、品牌，或明确提出其他各项要求的，投标人保证中标后按要求执行；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

6、工程量变更及支付说明

本工程合同为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目，增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

7、质量与验收标准

（1）工程质量符合国家行业标准和招标文件要求，必须通过环保验收。工程竣工后，投标人须提供完整的竣工资料并通过招标人组织的验收。

（2）质保期按国家、行业规范标准执行；投标人承诺的质保标准限优于国家、行业规范标准人，按投标人承诺的质保标准执行。

8、工程材料要求

（1）投标人采购的材料、设备必须符合国家相关质量及招标文件的要求，达到国标品质并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等；招标人指定品牌采购的材料、设备，投标人必须严格在指定品牌范围内采购并在报价单中标注品牌、等级、规格型号等。

（2）材料进场时应同时出具出厂合格证、厂家的检测报告、质量保证书，由招标人按国家相关标准审验。

（3）施工过程中不得变更材料的品牌、规格和型号；特殊情况下，做任何更改前必须经我校书面认可，否则本校有权拒付工程款。

9、违约责任追究

（1）按中华人民共和国合同法以及双方约定执行。

（2）施工方不能按期竣工影响校方使用，每迟一天校方按合同总价千分之一对施工方罚款，不可抗拒力除外。

10、投标人独立承担施工、安装人员的安全责任，如发生意外，全部责任由投标人承担。

11、在本校有不良投标、经营记录的投标人，招标人有权取消其投标资格。

- 五、招标文件

1、招标文件的组成：投标人资质要求、项目描述、投标人须知、评标办法、合同主要条款（参考格式）、投标报价函（参考格式）、评分索引表、资质索引表等有关资料组成，投标人必须按照此文件要求规范地编制和投递投标书，否则将有可能导致投标文件被拒绝。投标人被视为熟悉工程所在地以及履行合同的有关情况包括涉及本项目的法律、法规、行业规范、以及自然环境、气候条件、公共设施等，本招标文件不再对此进行描述。

2、招标文件的澄清：投标人如对招标文件有疑义，可以在投标截止十个日历日前以信函、传真等书面方式通知到招标人，招标人以书面的方式予以答复，必要时将答复内容分发给其他投标人。

3、投标报价的说明：

投标人应仔细研究本招标文件“项目描述”的内容，按照本文件要求，按工程量清单顺序逐项报价并算出总价（不得有漏项）。投标总报价应包含一切费用，招标人不再另付其他任何费用。报价同时须提供报价分析表，如实标明每项材料价格、人工费以及其他费用。投标时请在招标文件提供的“报价表”上，直接以人民币填写单价和总价，由投标单位代表签名并加盖公章，请勿另行制表。

六、评标办法

1、投标文件的审查：

（1）投标文件是否满足招标文件的要求。

（2）投标文件在出现非实质性错误情况下，按下列原则处理：文字与图表不符时以文字为准;正本与副本不符时以正本为准；金额大写与小写不符时以大写为准；单价与总价不符时以单价为准。

（3）评标小组可以对投标文件中含义不清楚或记算明显有错的投标人进行询标，但投标人不得修改文件实质性内容或超越询问范围答复。

2、废标的判定：

有下列情况之一判为废标：

（1）以他人名义投标、串标、投标资料弄虚作假或对招标单位行贿。

（2）投标人资格不符合国家有关规定和招标文件要求。

（3）对招标文件规定的实质性要求和条件未能做出响应。

（4）投标文件未经法人签署或加盖企业印章。

（5）投标报价高于本项目的预算。

（6）附有招标人不可接受的条件。

4、评定中标候选人：

评标在学校纪检、审计部门监督下进行，本着“公平、公正、科学、竞争”的原则认真评议后确定中标人，对未中标人的未中标原因不作解释。

评分规则：

- （1）报价（60分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。

- （2）技术参数响应（25分）：完全满足招标文件要求得25分。招标文件中打★项为重要参数，出现负偏离的每项扣3分，扣完为止；其他非打★项参数，负偏离的每项扣1分，扣完为止。

- （3）同类产品销售业绩（5分）：2014年1月1日之后投标人具有同类项目实施的成功案例且单个合同总价不低于20万元（提供合同、竣工验收证明的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供）的，一个案例得1分，最多得5分。

- （4）施工组织设计方案（5分）。对本项目所编写的施工组织设计方案针对性强，有完整拓扑图的得1分，描述不清或没有描述的不得分；对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施描述的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有安全文明施工及环境保护措施的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有完整的与招标参数对应的图纸：提供平面设计图的得1分，提供强弱电改造图纸的得1分，描述不清或没有描述的不得分。

- （5）售后服务（5分）：根据质量保障方案的完整新、科学性、有效性、针对性得1-2分；质保期在三年的基础上，每增加一年得1.5分(工程0.5，设备1分)，最多得3分。

- 七、投标文件

1、投标文件组成及顺序：

(1)投标报价函：投标人对招标文件的响应程度及报价表（见附件一）。

(2)评分索引表及资质索引表：表格中针对招标文件中评分标准的评分项，投标人依次列明与评分项/得分点相对应的投标文件页码（见附件二）；表格中针对招标文件中需要审查的资质文件，投标人依次列明与资质文件项相对应的投标文件页码（见附件二）。

(3)投标人资格证明：投标人的法人授权书、身份证明及社保缴纳证明（有社保中心参保缴费证明电子专用章的可视为原件）、企业资质证书、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一）等（提供复印件，原件备查）。

(4)投标人能力证明：2014年1月1日之后的类似业绩(须提供合同或中标通知书)、其它有能力承担本工程的说明资料（如获奖情况等）。

(5)投标报价及报价分析表：以综合单价形式按工程量清单报价。

(6)施工组织设计方案。

(7)项目经理及其相关情况介绍。

(8)质量及售后服务承诺。

投标文件不应有涂改，必须修改时应有法人代表签字盖章。

2、招标文件的领取和投标文件的投递

投标文件应一式五份（正本一份、副本四份）。投标文件的正、副本密封在一个外层包封中；包封应写明项目名称、招投标编号、投标人名称、法定代表人签字并加盖法定代表人印鉴和投标人公章，注明开标前不得开封，包封的粘缝全都用封签密封并加盖单位公章和法定代表人名章。

投标截止时间后恕不再接受投标人投递标书。

- 八、投标人承诺对如下内容已完全理解

1、中标人由本校评标小组综合评分确定。

2、最低报价不作为中标的唯一条件。

3、投标人保证中标后按招标文件明确指定的要求执行。

4、如因招标人原因造成项目调整的，应以招标人的书面确认书为准。

5、投标人对本招标文件其他内容均充分理解，并承诺一经中标即严格执行，认同招标公告、本招标文件及投标人的投标文件作为合同附件，与合同有同等法律效力。

- 九、合同主要条款

同

工程合同

(参考格式)

签订日期：     年   月    日

发包方（甲方）：南京财经大学

承包方（乙方）：

经甲乙双方协商，就                  工程事宜签订如下合同并共同遵守：

- 一、工程承包范围：

按本工程招标文件质量要求包工包料完成工程量清单所有内容。

- 二、工期要求：

自合同签订之日起     天完成。

- 三、验收标准与质量要求：

1．质量须达到行业标准和招标文件要求，且通过环保验收和甲方组织的验收。

2．施工过程中的隐蔽工程应有项目负责人现场签证并经甲方书面认可方可施工。

3．材料需使用甲方招标文件工程量清单中指定的或乙方投标文件中承诺的规格、品种和品牌。所有材料必须满足国家相关标准，验收时须提供材料出厂合格证和检测证明。

4．质保期    年，质保期内乙方应24小时内免费响应报修，否则甲方有权动用乙方保修金自行维修。

四、合同价款：人民币大写：                       ￥

工程量及报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述、品牌 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合计(人民币大写)： 。 |  |  |  |  | ￥： |  |

本工程为固定单价合同，在按质按量完成工程量清单时，按合同价付款。施工过程中不得变更原有施工设计方案，原则上不得新增项目或增加工程量，确实需要新增项目或增加工程量的，必须报我校批准后方可施工；如数量发生变化，以投标单价乘以实际发生量结算；如有新增项目。增加的项目部分按最新的《江苏省建筑与装饰工程计价表》和《房屋修缮定额》取费标准收取；人工费按政府规定收取；乙供材按市场信息价收取；临时措施费、文明施工措施费、建设管理费、安全生产监督费以及检测费用等不计取，总价下浮8%结算。

- 五、组成合同的文件：

1．招、投标文件以及工程量清单；

2．双方有关工程变更、工程签证、工程变更的书面材料可以视为合同组成部分。

- 六、付款方式：

合同签订，工程竣工验收合格后付至合同总价的80％；审计结束后付至审定价的95％；其余5％为质保金，质保期满无质量问题后20个工作日内无息付清全款。

- 七、其他约定：

1．甲方委派      工程师、乙方委派        项目经理工程师现场负责。

项目经理：

姓  名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

乙对项目经理的授权范围如下：Error: Reference source not found。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理本人须进驻工地，每周不少于5天，每天至少8小时在本工程现场工作，且必须参加甲方的例会，如发现项目经理违反上述规定，每发现一次罚款2000元。如一周有二个工作日以上(含二个工作日)或累计10天不在现场，为严重违约，甲方有权解除合同。

2．乙方竣工每延迟一天，按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金，不可抗力原因造成的除外。如工程量增加工期可顺延。

3．严禁以任何形式的转包，一经发现立即终止合同，如给甲方造成损失将诉诸法律途径解决。

4．乙方应注意安全施工、文明施工，施工中的安全问题由施工方负责。

5．执行教育厅和学校的超标审计费等有关审计规定。

6．招标文件与本合同等效，不可抗力的约定按通用条款执行。

合同有争议本着友好协商的精神解决，如协商不成，交由甲方所在地的人民法院处理。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

法定代表或委托代理人：              法定代表或委托代理人：

工程项目负责人 ：                   工程项目负责人：

合同联系人 ：                       合同联系人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

- 十、合同签订

中标人在收到中标通知书之日起五个工作日之内与南京财经大学财税学院签订合同，逾期不签合同的，视为中标人自动放弃，投标保证金不予退还。

- 十一、其他约定事项

1.投标人应指定投标文件中承诺的项目经理负责中标的工程。

2.质保期内投标人应24小时内免费服务，如因招标人人为而非工程质量问题，由招标人给付材料费。

南京财经大学招投标中心

2017年  月  日

附件一

投  标  函

（参考格式）

南京财经大学招投标中心：

针对贵方招标编号为：             的招标文件，正式授权      (姓名和职务）代表                （投标人的名称），提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份。

1、我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件及其有效补充文件的全部内容，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利要求；

2、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；愿意以我方报价单中所报价格提供相关产品或服务，按合同约定落实执行。

3、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、我方将派出             作为本工程的项目经理。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

7、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥            ）。

8、我方针对编号为：      的项目投标总价：人民币(大写):                     。

（¥            ）。

9、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目内容。

10、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在弄虚作假及其他违规行为。

11、                                （其他补充说明）。

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2017  年     月      日

工程量清单及投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 参考品牌 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一、装饰装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、天花 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花防尘处理 | 多乐士/立邦/三棵树 | 防尘漆二道喷涂工序 | m² | 138 |  |  |
| 2 | 微孔铝板吊顶（含龙骨辅材） | 洛狮龙/浦飞尔/志高 | 1.★厚度：0.8mm 2.板式：暗架系统微孔板面 3.涂层：静电粉末喷涂白色 | m² | 138 |  |  |
| 3 | 收边条 | 洛狮龙/浦飞尔/志高 | 与微孔铝板同品牌 | m | 50 |  |  |
| 2、地面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面防尘处理 | 多乐士/立邦/三棵树 | 防尘漆二道喷涂工序 | m² | 138 |  |  |
| 2 | 瓷砖面防静电地板 | 欧帝亚/中通机房/美格 | 1.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、瓷砖面。 2.地板规格：600*600*40mm。 贴面：瓷砖面。 3.★地板厚度极限公差：45 ±0.3mm。 4.★地板边长极限公差：600±0.2mm。 5.地板表面对角线平面度≦0.4mm。 6.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300KG 时挠度≤2.0mm；均布荷载（每平方受力）：≥1500KG。 7.★地板钢壳上必须钢印有制造厂家的名称或标志。 8.地板钢板外壳环氧树脂粉喷涂，颜色为深灰色，采用一级新粉。 9.表面耐磨性能：≥3000转。 10.防火等级A级，总体满足《建筑防火设计规范》 GBJ 16及《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222， 所有产品符合A类不燃材料。 11.封边电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右）。 12.封边完全接触瓷砖面、不松动或脱落。 13.水泥孔盖打开后观察水泥完全饱满并保证水泥坚硬。 14.支撑架（套管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。 15.支撑表面须镀彩锌或白锌处理，以防止氧化生锈，镀锌层厚≥10μm。 16.机房环境温度要求:15 ℃～35 ℃。 17.机房环境相对湿度要求:35%RH～75%RH。 18.地板表面柔光、不打滑、耐磨、耐污染。 19.符合《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》要求。 20.接地系统要求符合国家技术要求规范。（提供平面图） | m² | 138 |  |  |
| 3 | 瓷砖面防静电地板地板支架 | 欧帝亚/中通机房/美格 | 与防静电地板同品牌 | m² | 138 |  |  |
| 4 | 人员入口踏步 | 定制 | 现场定制 | 项 | 1 |  |  |
| 3、墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘处理 | 多乐士/立邦/三棵树 |  | m² | 125 |  |  |
| 2 | 墙面专用龙骨 | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 隔间结构料(龙骨) ：使用50mm*35mm*1.0mm之C型骨架，表面镀锌处理 | m² | 125 |  |  |
| 3 | 墙面金属面夹心板 | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 1、★表面材料：表材为55%镀铝锌彩涂钢板,钢板正面PE聚酯树脂C816，漆膜厚度20um；颜色为灰白色。背面EP环氧树脂3863，漆膜厚度9um；钢板厚度0.6mm。 2、内衬材料：杰科12mm厚石膏板。 3、产品规格：成品标准宽度1200mm，1200mm以下可定制；成品标准高度3100以下皆可定制；成品厚度：13mm。 4、墙板连接：墙板两边折有V形边，采用钢制镀锌M压条配M4*18自攻螺钉固定。 5、防火性能：符合国家防火GB/8648-1997建筑材料及制品燃烧性能分级A级不燃材料。 6、漆膜性能：光泽度25±10（光泽单位）；铅笔硬度≥H。 | m² | 125 |  |  |
| 4、隔断工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属面夹心板隔断 | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 1：隔间结构料(龙骨) ：使用50mm*35mm*1.0mm之C型骨架，表面镀锌处理。 2 ：收边料：天轨、壁轨、地轨、踢脚板，皆为1.0mm烤漆（或贴皮钢板）。 3 ：★面板：采用0.6mm烤漆钢板（或贴皮钢板），内衬12mm石膏板贴合而成，墙面安装总厚度为76mm。 4 ：玻璃面板：采用不低于5mm之钢化玻璃，表面平整，公差小于1mm/═。 5：窗框：为铝合金材质，铝合金等级不低于6063成分。铝合金型材表面采用阳极氧化后并做喷砂处理。 6：成品百叶：百叶装于两片玻璃之间，百叶16mm（或25mm）宽叶片。 7 ：门扇：表面材采用0.6mm厚烤漆钢板（或贴皮钢板），内衬蜂窝纸芯贴合而成，总厚度45mm。 8 ：门框：使用1.0mm烤漆钢板（或贴皮钢板）折弯成型。 | m² | 80 |  |  |
| 2 | 钢质单开门（含五金件）与隔断同品牌900*2100mm | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 1.钢板：采用电镀锌钢板（基材选用08F钢），室内外板厚均不低于（丁级0.8/0.8mm），使用范围包括面板、骨架。 2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架，骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊1.5mm厚加强板。 3.门扇内部填充材料应为快状珍珠岩防火保温材料等对人体无毒无害材料（严禁含甲醛类粘合材料或其制品，玻璃纤维、硅酸铝纤维等材料），门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条（膨胀防烟条要求内嵌于门框四边），参见图一、二。 4.门体构造：门扇设计厚度要求不低于50mm。子母门咬合处双止口，且搭接止口条钢板加厚至1.0mm。子母门搭接双止口处均要求内嵌PVC密封条。 | 扇 | 2 |  |  |
| 5、照明电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化平板灯（含光源） | 华睿/飞利浦/温特孚 | 1.电压(V)220V 2.功率(W)30-39W 3.色温(k)3000-6000K 4.光源类型LED 5.亮度单一亮度 6.灯罩形状正方形 7.灯罩材质亚克力 | 套 | 20 |  |  |
| 2 | 安全出口指示灯（EXIT) | 神龙/连防/闽山 | 1.主要材质：铝材+阻燃PVC 2.光源类型：高亮度LED绿光 3.执行标准：GB17945-2010新国标 4.输入电压：AC220V-50Hz 5.应急时间：≥90分钟 6.主电功耗：3W 7.电池规格：镍镉电池1.2V800Hz 8.防护等级：IP30 9.应急亮度：50cd<表面亮度<300cd | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 四联单控开关 | TCL/松下/松日 | 1.主要材质：阻燃PVC材料，磷锡青铜 2.工艺：压铸 3.额定电流：10A 4.额定电压：250V 5.额定功率：2500W | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 双联单控开关 | TCL/松下/松日 | 1.主要材质：阻燃PVC材料，磷锡青铜 2.工艺：压铸 3.额定电流：10A 4.额定电压：250V 5.额定功率：2500W | 只 | 2 |  |  |
| 5 | 成套配电箱 | OBO、 ABB、施耐德 | 根据设计图纸回路设计 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 五孔墙插 | TCL/松下/松日 | 1.额定电流 10(A) 环境温度 0-45° 2.(℃)壳体材质 阻燃PVC材料 3.导电体材质 高导电耐热铜产品认证 | 只 | 10 |  |  |
| 7 | 六孔墙插 | TCL/松下/松日 | 1.额定电流 10(A) 环境温度 0-45° 2.(℃)壳体材质 阻燃PVC材料 3.导电体材质 高导电耐热铜产品认证 | 只 | 64 |  |  |
| 二、桥架管线部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线缆 | 起帆/朝阳/熊猫 | 1.★标称截面：2.5㎡ 2.执行标准：GB/T5023.3-2008 3.导体材质：99.99%无氧铜 4.绝缘材质：环保聚氯乙烯（PVC） 5.绝缘厚度：0.8mm 6.标准长度：100米（±0.5米） 7.额定电压：450/750V 8.平均外限上/下限：3.9mm/3.2mm | m | 1000 |  |  |
| 2 | 空调线缆 | 起帆/朝阳/熊猫 | 1.★标称截面：4.0㎡ 2.执行标准：GB/T5023.3-2008 3.导体材质：99.99%无氧铜 4.绝缘材质：环保聚氯乙烯（PVC） 5.绝缘厚度：0.8mm 6.标准长度：100米（±0.5米） 7.额定电压：450/750V 8.平均外限上/下限：3.9mm/3.2mm | m | 100 |  |  |
| 3 | 电线管 | 颂余/鉴道/优耐特 | 1.公称口径：20mm 2.外径：19.7mm 3.壁厚：1.2mm 4.内径：17.3mm | m | 30 |  |  |
| 4 | 金属软管 | 颂余/鉴道/优耐特 | 1.产品材质:(内层):热浸镀锌钢板及特殊绝缘处理。(外层):PVC(黑色抗紫外线，防老化 2.防火等级:UL94V-0,低烟无毒 3.颜色种类:黑色或灰色 4.工作温度:-30℃到+85℃,瞬间可耐热达100℃ | m | 100 |  |  |
| 5 | 金属接线盒 | 颂余/鉴道/优耐特 | 符合国标 | 个 | 74 |  |  |
| 6 | 金属桥架（含支架） | 颂余/鉴道/优耐特 | 1.产品材质:优质镀锌 2.产品认证：SQL认证 3.规格：200*100 | m | 150 |  |  |
| 三、综合布线系统部分（含计算机网络） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.名称：★六类非屏蔽网线 2.材料：铜/环保PVC 3.执行标准：YD/T1019-2001 4.长度：305M/箱 5.类型：UTP/非屏蔽 6.带宽：★1000兆 7.频率：100HZ 8.结构：4对对绞 9.阻燃：阻燃 | 箱 | 20 |  |  |
| 2 | 48口配线架（含模块） | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1、性能超过TIA/EIA-5688标准 2、背部具有利于理线的金属化支撑架 3、支持五类非屏蔽解决方案 4、8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch） 5、端口数量：48口/48口 6、用于19寸标准机架 7、高度1U/48口2U/48口 8、阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足国际标准。 9、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5mΩ（不含体电阻） 10、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000MΩ 11、抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 1U水平理线环 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.19英寸1U规格 2.槽距离为：7.5mm大间距 3.方便对线缆进行管理 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 六类RJ45软跳线 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.规格：8P8C（针）CAT6 2.插头：六类RJ45 3.弹片：镀金 4.外护套：全新环保PVC | 根 | 63 |  |  |
| 5 | （OM3/300）LC/LC光纤跳线 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.长度：3M/5m/10m 2.性能：插损≤0.3db；回损≥50db 3.规格：LC-LC 单模9/125 | 条 | 8 |  |  |
| 6 | 1U预装推拉式12口LC光纤配线箱 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1U高度，材料冷轧板，抽拉式 满配12口LC适配器，环保符合RoHS指令要求。耦合器可用于9um、50um、62.5um所有光缆。符合TIA/EIA 568-A和568-B.3、EN 50173、ISO/IEC 11801、IEEE 802.5和PrEN 186530 规范。具有高密度、多种配置、高性能的特性 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | LC耦合器 | 国标 | 兼容性 重复性 卡锁式插接结构，稳定性好，高品质材料耐磨损 | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 机柜（含隔音排风扇及内部隔音改造） | 42U | - 材料：方孔条、耐指纹镀铝锌板，其他SPCC优质冷轧钢板制作； 2.厚度：方孔条2.0mm，骨架和安装梁1.2mm，其他1.2mm； 3.表面处理：方孔条本色；其余；脱脂、磷化、静电喷塑。 4.★机柜内部专业隔音棉进行处理，隔音棉防火等级：B1。 5.★尺寸：600*1100*2000mm 6.★最大噪音小于50dB | 套 | 1 |  |  |
| 四、空调部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花嵌入吸顶式空调-3匹 | 格力 | 1.冷暖方式：冷暖电辅 2.空调面板颜色：白色 3.技术：定速 4.定频机能效比：3.08 5.制冷剂 ：氟利昂（R22） 6.制冷类型：冷暖电辅 7.★制冷功率(W) ：2340 8.★制冷量(W) ：7200 9.电辅加热 ：2100 10.★制热量(W) ：7700 11.★制热功率(W)： 2480+2100 12.除湿量 ：2.628 13.制热功率（W）：2000W以上 14.制冷功率（W）：1601-2500 15.独立除湿：支持独立除湿 16.扫风方式：上下扫风 17.自动清洁：支持自动清洁 18★.内机噪音：(dB(A) 39-45-49 19.外机噪音：(dB(A) 55 20.能效等级：2级以上 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 吸顶式空调铜管 | 匹配空调 | 符合国标 | 米 | 18 |  |  |
| 3 | 挂壁式空调1.5匹 | 格力 | 1.技术参数 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.变频/定频：变频 4.★空调匹数：1.5P 5.能效比SEER（能效比）：5.06 6.APF（能效比）：3.13 7.能效等级：二级能效 8.控制方式：遥控 9.显示屏：LED显示屏 10.制冷剂：R410A 11.★制冷量：3500（300-4100）W 12.★制冷功率：1060（90-1650）W 13.★制热量：4500（300-5240）+1050W 14.★制热功率：1450（100-1755）+1050W 15.电辅加热功率：1050W 16.循环风量：660m3/h 17.★室内机噪音：20-36-42dB 18.室外机噪音：41-50dB 19.是否静音：是 20.清洁功能：自动清洁 21.杀菌类型：除甲醛，银离子抗菌滤网 22.电辅加热：支持 23.电源性能：220V/50Hz 24.其他性能：独立除湿，30秒速冷热； | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 挂壁空调铜管 | 匹配空调 | 符合国标 | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 氟利昂 | R410a | 1.分子量：72.58 2.临界温度，℃：72.5 3.饱和液体密度30℃，(g/cm3)：1.038 4.液体比热30℃，[KJ/(Kg·℃)]：1.78 5.等压蒸气比热(Cp)，30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]：0.85 6.破坏臭氧潜能值（ODP）：0.000 7.全球变暖系数值（GWP）：1924 8.临界密度，g/cm3：0.500 9.沸点下蒸发潜能，KJ/Kg：256.7 10.纯度%≥：99.5 11.水份，PPm≤：0.001 12.酸度，PPm≤：0.0001 13.蒸发残留物，PPm≤：0.01 14.外观：不浑浊 | 灌 | 4 |  |  |
| 6 | 空调专用插座等附件 |  | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 开孔开槽费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 辅材及其他费用等 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 五、保留设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防设备保全 |  | ★监控探头，烟感探头等安防设备、线路等保全留用 | 项 | 1 |  |  |
| 六、原实验室拆除及建筑垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原实验室所有天地墙装饰面拆除 | 人工 | 要求将原旧实验室内的所有装饰面全部拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 拆除后垃圾清运 | 人工 | 要求将原旧实验室内拆除的建筑垃圾清运至校外 | 项 | 1 |  |  |
| 七、设计费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目设计费 |  |  | 项 | 1 | 25000 |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年    月    日

附件二：

资质文件索引表

| 资质审核项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 1、投标人必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）和与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照（提供相关证书复印件）。 |  |
| 2、投标人具有建筑工程施工总承包企业二级(含)以上资质，或建筑装饰装修工程专业承包企业二级(含)以上资质。 |  |
| 3、投标人具有相同或类似本项目的经历和业绩（须提供2014年1月1日之后的中标通知书或合同）。 |  |
| 4、投标人具有安全生产许可证。 |  |
| 5、委托代理人需提供本人身份证复印件、授权委托书原件、与投标人签订的有效劳动合同复印件、社保机构出具的近三个月（2017年4月~2017年6月）的投标人为其缴纳的社会保险证明材料原件。 |  |
| 6、投标人须提供2014年1月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书。 |  |

备注：以上的资格/资质证书均须在有效期内；要求提供的复印件均须加盖公司公章。

评分索引表

| 评分项 | 所在页码 |
| --- | --- |
| - （1）报价（60分）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*60，满足招标文件要求的最低有效报价为评标基准价。 |  |
| - （2）技术参数响应（25分）：完全满足招标文件要求得25分。招标文件中打★项为重要参数，出现负偏离的每项扣3分，扣完为止；其他非打★项参数，负偏离的每项扣1分，扣完为止。 |  |
| - （3）同类产品销售业绩（5分）：2014年1月1日之后投标人具有同类项目实施的成功案例且单个合同总价不低于20万元（提供合同、竣工验收证明的复印件并加盖公章，原件备查；提供客户的联系方式；提供的证明材料必须反映出相关数据，否则视为未提供）的，一个案例得1分，最多得5分。 |  |
| - （4）施工组织设计方案（5分）。对本项目所编写的施工组织设计方案针对性强，有完整拓扑图的得1分，描述不清或没有描述的不得分；对施工重点、难点描述清楚有施工进度计划和进度保证措施描述的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有安全文明施工及环境保护措施的得1分，描述不清或没有描述的不得分；有完整的与招标参数对应的图纸：提供平面设计图的得1分，提供强弱电改造图纸的得1分，描述不清或没有描述的不得分。 |  |
| - （5）售后服务（5分）：根据质量保障方案的完整新、科学性、有效性、针对性得1-2分；质保期在三年的基础上，每增加一年得1.5分(工程0.5，设备1分)，最多得3分。 |  |

附件三：

项目内容书

| 序号 | 项目名称 | 参考品牌 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天花防尘处理 | 多乐士/立邦/三棵树 | 防尘漆二道喷涂工序 | m² | 138 |
| 2 | 微孔铝板吊顶（含龙骨辅材） | 洛狮龙/浦飞尔/志高 | 1.★厚度：0.8mm 2.板式：暗架系统微孔板面 3.涂层：静电粉末喷涂白色 | m² | 138 |
| 3 | 收边条 | 洛狮龙/浦飞尔/志高 | 与微孔铝板同品牌 | m | 50 |
| 1 | 地面防尘处理 | 多乐士/立邦/三棵树 | 防尘漆二道喷涂工序 | m² | 138 |
| 2 | 瓷砖面防静电地板 | 欧帝亚/中通机房/美格 | 1.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、瓷砖面。 2.地板规格：600*600*40mm。 贴面：瓷砖面。 3.★地板厚度极限公差：45 ±0.3mm。 4.★地板边长极限公差：600±0.2mm。 5.地板表面对角线平面度≦0.4mm。 6.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300KG 时挠度≤2.0mm；均布荷载（每平方受力）：≥1500KG。 7.★地板钢壳上必须钢印有制造厂家的名称或标志。 8.地板钢板外壳环氧树脂粉喷涂，颜色为深灰色，采用一级新粉。 9.表面耐磨性能：≥3000转。 10.防火等级A级，总体满足《建筑防火设计规范》 GBJ 16及《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222， 所有产品符合A类不燃材料。 11.封边电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右）。 12.封边完全接触瓷砖面、不松动或脱落。 13.水泥孔盖打开后观察水泥完全饱满并保证水泥坚硬。 14.支撑架（套管支架）：由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。 15.支撑表面须镀彩锌或白锌处理，以防止氧化生锈，镀锌层厚≥10μm。 16.机房环境温度要求:15 ℃～35 ℃。 17.机房环境相对湿度要求:35%RH～75%RH。 18.地板表面柔光、不打滑、耐磨、耐污染。 19.符合《GB50174-2008电子信息系统机房设计规范》要求。 20.接地系统要求符合国家技术要求规范。（提供平面图） | m² | 138 |
| 3 | 瓷砖面防静电地板地板支架 | 欧帝亚/中通机房/美格 | 与防静电地板同品牌 | m² | 138 |
| 4 | 人员入口踏步 | 定制 | 现场定制 | 项 | 1 |
| 1 | 墙面防尘处理 | 多乐士/立邦/三棵树 |  | m² | 125 |
| 2 | 墙面专用龙骨 | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 隔间结构料(龙骨) ：使用50mm*35mm*1.0mm之C型骨架，表面镀锌处理 | m² | 125 |
| 3 | 墙面金属面夹心板 | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 1、★表面材料：表材为55%镀铝锌彩涂钢板,钢板正面PE聚酯树脂C816，漆膜厚度20um；颜色为灰白色。背面EP环氧树脂3863，漆膜厚度9um；钢板厚度0.6mm。 2、内衬材料：杰科12mm厚石膏板。 3、产品规格：成品标准宽度1200mm，1200mm以下可定制；成品标准高度3100以下皆可定制；成品厚度：13mm。 4、墙板连接：墙板两边折有V形边，采用钢制镀锌M压条配M4*18自攻螺钉固定。 5、防火性能：符合国家防火GB/8648-1997建筑材料及制品燃烧性能分级A级不燃材料。 6、漆膜性能：光泽度25±10（光泽单位）；铅笔硬度≥H。 | m² | 125 |
| 1 | 金属面夹心板隔断 | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 1：隔间结构料(龙骨) ：使用50mm*35mm*1.0mm之C型骨架，表面镀锌处理。 2 ：收边料：天轨、壁轨、地轨、踢脚板，皆为1.0mm烤漆（或贴皮钢板）。 3 ：★面板：采用0.6mm烤漆钢板（或贴皮钢板），内衬12mm石膏板贴合而成，墙面安装总厚度为76mm。 4 ：玻璃面板：采用不低于5mm之钢化玻璃，表面平整，公差小于1mm/═。 5：窗框：为铝合金材质，铝合金等级不低于6063成分。铝合金型材表面采用阳极氧化后并做喷砂处理。 6：成品百叶：百叶装于两片玻璃之间，百叶16mm（或25mm）宽叶片。 7 ：门扇：表面材采用0.6mm厚烤漆钢板（或贴皮钢板），内衬蜂窝纸芯贴合而成，总厚度45mm。 8 ：门框：使用1.0mm烤漆钢板（或贴皮钢板）折弯成型。 | m² | 80 |
| 2 | 钢质单开门（含五金件）与隔断同品牌900*2100mm | 汉耐铁/协美/诗派佳 | 1.钢板：采用电镀锌钢板（基材选用08F钢），室内外板厚均不低于（丁级0.8/0.8mm），使用范围包括面板、骨架。 2.门扇在内部和周圈应设有网状钢骨架，骨架所用钢板厚度不低于0.8mm。在锁具和铰链位置加焊1.5mm厚加强板。 3.门扇内部填充材料应为快状珍珠岩防火保温材料等对人体无毒无害材料（严禁含甲醛类粘合材料或其制品，玻璃纤维、硅酸铝纤维等材料），门框与门扇之间、子门与母门之间应设膨胀防烟条（膨胀防烟条要求内嵌于门框四边），参见图一、二。 4.门体构造：门扇设计厚度要求不低于50mm。子母门咬合处双止口，且搭接止口条钢板加厚至1.0mm。子母门搭接双止口处均要求内嵌PVC密封条。 | 扇 | 2 |
| 1 | 一体化平板灯（含光源） | 华睿/飞利浦/温特孚 | 1.电压(V)220V 2.功率(W)30-39W 3.色温(k)3000-6000K 4.光源类型LED 5.亮度单一亮度 6.灯罩形状正方形 7.灯罩材质亚克力 | 套 | 20 |
| 2 | 安全出口指示灯（EXIT) | 神龙/连防/闽山 | 1.主要材质：铝材+阻燃PVC 2.光源类型：高亮度LED绿光 3.执行标准：GB17945-2010新国标 4.输入电压：AC220V-50Hz 5.应急时间：≥90分钟 6.主电功耗：3W 7.电池规格：镍镉电池1.2V800Hz 8.防护等级：IP30 9.应急亮度：50cd<表面亮度<300cd | 套 | 4 |
| 3 | 四联单控开关 | TCL/松下/松日 | 1.主要材质：阻燃PVC材料，磷锡青铜 2.工艺：压铸 3.额定电流：10A 4.额定电压：250V 5.额定功率：2500W | 只 | 2 |
| 4 | 双联单控开关 | TCL/松下/松日 | 1.主要材质：阻燃PVC材料，磷锡青铜 2.工艺：压铸 3.额定电流：10A 4.额定电压：250V 5.额定功率：2500W | 只 | 2 |
| 5 | 成套配电箱 | OBO、 ABB、施耐德 | 根据设计图纸回路设计 | 个 | 1 |
| 6 | 五孔墙插 | TCL/松下/松日 | 1.额定电流 10(A) 环境温度 0-45° 2.(℃)壳体材质 阻燃PVC材料 3.导电体材质 高导电耐热铜产品认证 | 只 | 10 |
| 7 | 六孔墙插 | TCL/松下/松日 | 1.额定电流 10(A) 环境温度 0-45° 2.(℃)壳体材质 阻燃PVC材料 3.导电体材质 高导电耐热铜产品认证 | 只 | 64 |
| 1 | 电源线缆 | 起帆/朝阳/熊猫 | 1.★标称截面：2.5㎡ 2.执行标准：GB/T5023.3-2008 3.导体材质：99.99%无氧铜 4.绝缘材质：环保聚氯乙烯（PVC） 5.绝缘厚度：0.8mm 6.标准长度：100米（±0.5米） 7.额定电压：450/750V 8.平均外限上/下限：3.9mm/3.2mm | m | 1000 |
| 2 | 空调线缆 | 起帆/朝阳/熊猫 | 1★.标称截面：4.0㎡ 2.执行标准：GB/T5023.3-2008 3.导体材质：99.99%无氧铜 4.绝缘材质：环保聚氯乙烯（PVC） 5.绝缘厚度：0.8mm 6.标准长度：100米（±0.5米） 7.额定电压：450/750V 8.平均外限上/下限：3.9mm/3.2mm | m | 100 |
| 3 | 电线管 | 颂余/鉴道/优耐特 | 1.公称口径：20mm 2.外径：19.7mm 3.壁厚：1.2mm 4.内径：17.3mm | m | 30 |
| 4 | 金属软管 | 颂余/鉴道/优耐特 | 1.产品材质:(内层):热浸镀锌钢板及特殊绝缘处理。(外层):PVC(黑色抗紫外线，防老化 2.防火等级:UL94V-0,低烟无毒 3.颜色种类:黑色或灰色 4.工作温度:-30℃到+85℃,瞬间可耐热达100℃ | m | 100 |
| 5 | 金属接线盒 | 颂余/鉴道/优耐特 | 符合国标 | 个 | 74 |
| 6 | 金属桥架（含支架） | 颂余/鉴道/优耐特 | 1.产品材质:优质镀锌 2.产品认证：SQL认证 3.规格：200*100 | m | 150 |
| 1 | 六类网线 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.★名称：六类非屏蔽网线 2.材料：铜/环保PVC 3.执行标准：YD/T1019-2001 4.长度：305M/箱 5.类型：UTP/非屏蔽 6.★带宽：1000兆 7.频率：100HZ 8.结构：4对对绞 9.阻燃：阻燃 | 箱 | 20 |
| 2 | 48口配线架（含模块） | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1、性能超过TIA/EIA-5688标准 2、背部具有利于理线的金属化支撑架 3、支持五类非屏蔽解决方案 4、8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch） 5、端口数量：48口/48口 6、用于19寸标准机架 7、高度1U/48口2U/48口 8、阻燃性：采用PPO+PC注塑而成，满足国际标准。 9、接触电阻：正常大气压条件下不大于2.5mΩ（不含体电阻） 10、绝缘电阻：正常大气压条件下不小于1000MΩ 11、抗电强度：DC 1000V（AC、700V）1分钟内无击穿和飞弧现象 | 个 | 2 |
| 3 | 1U水平理线环 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.19英寸1U规格 2.槽距离为：7.5mm大间距 3.方便对线缆进行管理 | 个 | 2 |
| 4 | 六类RJ45软跳线 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.规格：8P8C（针）CAT6 2.插头：六类RJ45 3.弹片：镀金 4.外护套：全新环保PVC | 根 | 63 |
| 5 | （OM3/300）LC/LC光纤跳线 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1.长度：3M/5m/10m 2.性能：插损≤0.3db；回损≥50db 3.规格：LC-LC 单模9/125 | 条 | 8 |
| 6 | 1U预装推拉式12口LC光纤配线箱 | 普天/爱谱华顿/科蒂斯 | 1U高度，材料冷轧板，抽拉式 满配12口LC适配器，环保符合RoHS指令要求。耦合器可用于9um、50um、62.5um所有光缆。符合TIA/EIA 568-A和568-B.3、EN 50173、ISO/IEC 11801、IEEE 802.5和PrEN 186530 规范。具有高密度、多种配置、高性能的特性 | 台 | 1 |
| 7 | LC耦合器 | 国标 | 兼容性 重复性 卡锁式插接结构，稳定性好，高品质材料耐磨损 | 个 | 8 |
| 8 | 机柜（含隔音排风扇及内部隔音改造） | 42U | - 材料：方孔条、耐指纹镀铝锌板，其他SPCC优质冷轧钢板制作； 2.厚度：方孔条2.0mm，骨架和安装梁1.2mm，其他1.2mm； 3.表面处理：方孔条本色；其余；脱脂、磷化、静电喷塑。 4.★机柜内部专业隔音棉进行处理，隔音棉防火等级：B1。 5.★尺寸：600*1100*2000mm 6.★最大噪音小于50dB | 套 | 1 |
| 四、空调部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花嵌入吸顶式空调-3匹 | 格力 | 1.冷暖方式：冷暖电辅 2.空调面板颜色：白色 3.技术：定速 4.定频机能效比：3.08 5.制冷剂 ：氟利昂（R22） 6.制冷类型：冷暖电辅 7.★制冷功率(W) ：2340 8.★制冷量(W) ：7200 9.电辅加热 ：2100 10.★制热量(W) ：7700 11.★制热功率(W)： 2480+2100 12.除湿量 ：2.628 13.制热功率（W）：2000W以上 14.制冷功率（W）：1601-2500 15.独立除湿：支持独立除湿 16.扫风方式：上下扫风 17.自动清洁：支持自动清洁 18★.内机噪音：(dB(A) 39-45-49 19.外机噪音：(dB(A) 55 20.能效等级：2级以上 | 套 | 2 |
| 2 | 吸顶式空调铜管 | 匹配空调 | 符合国标 | 米 | 18 |
| 3 | 挂壁式空调1.5匹 | 格力 | 1.技术参数 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.变频/定频：变频 4.能效比SEER（能效比）：5.06 5.APF（能效比）：3.13 6.能效等级：二级能效 7.控制方式：遥控 8.显示屏：LED显示屏 9.制冷剂：R410A 10.★制冷量：3500（300-4100）W 11.★制冷功率：1060（90-1650）W 12.★制热量：4500（300-5240）+1050W 13.★制热功率：1450（100-1755）+1050W 14.电辅加热功率：1050W 15.循环风量：660m3/h 16.★室内机噪音：20-36-42dB 17.室外机噪音：41-50dB 18是否静音：是 19.清洁功能：自动清洁 20.杀菌类型：除甲醛，银离子抗菌滤网 21.电辅加热：支持 22.电源性能：220V/50Hz 23.其他性能：独立除湿，30秒速冷热； | 套 | 2 |
| 4 | 挂壁空调铜管 | 匹配空调 | 符合国标 | 米 | 20 |
| 5 | 氟利昂 | R410a | 1.分子量：72.58 2.临界温度，℃：72.5 3.饱和液体密度30℃，(g/cm3)：1.038 4.液体比热30℃，[KJ/(Kg·℃)]：1.78 5.等压蒸气比热(Cp)，30℃及101.3kPa[KJ/(Kg·℃)]：0.85 6.破坏臭氧潜能值（ODP）：0.000 7.全球变暖系数值（GWP）：1924 8.临界密度，g/cm3：0.500 9.沸点下蒸发潜能，KJ/Kg：256.7 10.纯度%≥：99.5 11.水份，PPm≤：0.001 12.酸度，PPm≤：0.0001 13.蒸发残留物，PPm≤：0.01 14.外观：不浑浊 | 罐 | 4 |
| 6 | 空调专用插座等附件 |  | 国标 | 套 | 1 |
| 7 | 开孔开槽费 |  |  | 项 | 1 |
| 8 | 辅材及其他费用等 |  |  | 项 | 1 |
| 五、保留设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防设备保全 |  | ★监控探头，烟感探头等安防设备、线路等保全留用 | 项 | 1 |
| 六、原实验室拆除及建筑垃圾清运 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原实验室所有天地墙装饰面拆除 | 人工 | 要求将原旧实验室内的所有装饰面全部拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 拆除后垃圾清运 | 人工 | 要求将原旧实验室内拆除的建筑垃圾清运至校外 | 项 | 1 |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |

附件四：

财税学院财税治理现代化实践教育中心装修改造工程

现场勘察表

| 序号 | 公司名称 | 现场勘察人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目内容响应表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 | 说明 | 重要参数证明文件响应的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目内容书 | 响应具体情况 |  |  |

注：1、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。

2、“说明”栏请注明“满足/不满足”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置

附件五：

回   执

请有意参与我校财税治理现代化实践教育中心装修改造工程（NCZB20170707-工程71）招标项目的投标单位在收到招标文件后填写以下回执并加盖公章，于2017年7月18日前传真至025-86718579报名，以便我校安排下一步工作。

公司名称（加盖公章）：                                          2017 年   月   日

| 联系人 | 电话 | 手机 | 资质条件是否满足 | 是否参与投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |